绩效评价等级：优（   ）  良（√ ）  中（  ） 差（   ）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评分标准 | 权重 | 指标 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （16分） | 项目立项 (4分) | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分)；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立(0.5分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分)。符合按各项分值得分，不符合则按各项分值扣分，扣完为止。 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | （如未设定预算绩效目标，也可按其他工作任务目标评定） ①项目是否有绩效目标(1分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分)；③是否与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 2 | 泉三高端装备产业园建设专项、产业链招商工作经费专项绩效目标未细化分解为具体绩效指标，指标值不够清晰可衡量，扣1分。 |
| 决策 （16分） | 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证(1分)；②预算内容与项目内容是否匹配(1分)；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 3 | 项目实施单位在2020年初编制预算时，对军民融合产业发展专班对应的资金需求和工作时间估算不充分，应根据工作的轻重缓急做出预算安排，扣1分。 |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分(1分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 2 |  |
| 过程 （24分） | 资金 管理 (11分) | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（1分）。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。到位率95%以上，得满分；85-95%扣0.5分，以下不得分。 | 1 | 1 | 资金预算安排4600万元，实际到位4408.83万元，资金到位率95.84%。得1分。 |
|  |  | 预算 执行 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%（3分）。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。（视各项目资金到位时间及实施情况酌情扣分） | 3 | 3 | 预算执行率98.49%，得3分。 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度(1分)；②是否制定专项资金管理办法(3分)；③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分)；④资金使用是否符合专项资金管理办法(2分)；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(0.5分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 7 | 5 | 三明市工信局制定了专项资金管理暂行办法。离退休人员专项经费列入本次专项，用于文明奖支出124万元，不符合该办法，扣2分。 |
| 过程 （24分） | 组织实施 (9分) | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分)； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。相应符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 | 项目实施单位制定了相应的业务开展流程以及实施方案等，得3分。 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分)；②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；③是否落实合同管理（1分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）；⑤项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 6 | 6 | 在执行项目过程中，各项目实施单位能执行相应的制度，得满分。 |
|  | 绩效管理（4分） | 预算绩效管理内部机制建设情况 | ①是否成立预算绩效管理领导小组（0.5分）；②是否制定预算绩效管理工作流程（0.5分）；③是否实质性开展绩效管理工作（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 2 | 2 | 三明市工信局、三明市委宣传部等设立了绩效管理领导小组，并有效开展绩效管理工作，得2分。 |
|  |  | 项目绩效自评开展情况 | 绩效自评开展情况：①较好，能够全面反映项目情况（2分）；②一般，能够反映项目部分情况（1分）；③较差，内容空洞（0分）。 | 2 | 1 | 部分绩效自评不能反映项目情况，扣1分。 |
| 产出 （40分） | 产出 （40分） | 泉三产业园建设 | ①是否有序开展基础设施建设，满分2分；②是否按计划引进企业入住园区开展生产，满分3分；③对年度园区建设计划是否有相应的备案或主动了解；对实际建设数据是否有跟踪了解机制，并对进度予以督促，满分3分。 | 8 | 6 | 根据园区提供施工数据，得分2分；计划入住18家企业，实际完成10家企业入住，其中实际投产4家。扣2分。按照市局统一制定推进工作机制要求，对重点项目进行跟踪。园区每月向市局上报进度报表，市局予以汇总并上报市政府办公室。日常对园区调研后，对客观问题进行了追踪。得3分。 |
|  |  | 入规企业奖励产出 | ①入规企业数量是否完成市政府要求的2020年培育数量,满分1.5分；②是否带动入规企业完成市政府要求的2020年规模工业增加值增速高于全省平均水平，满分1.5分。③是否对新入规企业数据进行随访跟踪,对有安全问题、诚信不达标、环保信用评价不良的企业进行相关处置,满分2分。 | 5 | 3 | 2020年入规企业117家，超任务数17家；工业增加值正向增长，比全省高1.1个百分点，各得1.5分。项目实施单位应主动对获得奖励的企业，按照奖励申报方案中不予支持的事项（安全、不诚信、环保信用）做一定周期的数据跟踪，有效提高财政资金使用效率，资金绩效落实不够，扣2分。 |
| 产出 （40分） | 产出 （40分） | 节能循环经济奖励产出 | ①是否完成省上下达的2020年度全市能耗“双控”目标？各1.5分，满分3分。②日常对企业是否进行随访，对节能循环经济示范项目，对其生产和能耗统计报表、台账等进行抽查了解节能降耗数据，了解督促节能技改项目的节能设备是否实际有效投入使用。满分2分。 | 5 | 3 | 2020年全市单位GDP能耗下降，计划数-4.32%，实际完成-5.78%；2020年全市能源消费总量增速，计划数0.37%，实际增速-1.92%。得分3分。应依托惠企政策系统，对获得资金奖励项目的资金使用进行检查，但检查工作未有效开展。未设置事后督查措施，对获取奖励的企业进行抽查回访，跟踪抽查节能指标等。扣2分。 |
|  |  | 企业技术中心建设奖励产出 | ①是否有助于企业加大研发投入，从而促进营收提高，满分2分。②是否对奖励名单内的企业建立跟踪随访机制？满分2分。 | 4 | 4 | 对领取奖励企业进行数据跟踪，4家企业平均研发投入同比增长7.72%，产值同比增长20.02%。得分2分；每年报送市级企业技术中心评价表，汇报研发工作和成果，市局对数据进行客观评价和跟踪。对符合省级企业技术中心入库条件的市级企业技术中心重点培育。得2分。 |
|  |  | 城市名片策划宣传数量 | ①四张名片在全市宣传是否全面覆盖,满分1分。 | 1 | 1 | 市县融媒体中心刊播报道和全市利用户外宣传载体数万条（块），举办宣教活动和文旅推广活动逾百场。得1分。 |
| 产出 （40分） | 产出 （40分） | 城市名片策划宣传质量 | ①城市名片策划宣传是否有效促进本市获得国家层次的荣誉,满分1分。②城市品牌是否与项目建设有机融合,满分1分； | 2 | 2 | 实现全国文明城市“三连冠”，荣获“中国绿都”评价第一名，上榜全国森林康养城市20强。组织全域全时旅游和森林康养产品宣传推介活动，宣传2020中国世界遗产旅游推广联盟（泰宁）大会等项目。得2分。 |
|  |  | 城市名片策划宣传时效 | 城市策划宣传是否形成跟踪机制并实质性执行，以保障宣传工作,满分1分。 | 1 | 1 | 每月形成一次工作动态，提交市委主要领导审阅。得1分。 |
|  |  | 科技创新平台成果 | ①是否获得省级以上科技奖。获得省级奖项每个的0.5分。②是否获得省级以上项目立项，获得省级立项每个得0.5分，满分4分. | 4 | 4 | 国家级立项3个，省级立项7个，得5分；省级奖项3个，得1.5分。按满分4分计算。 |
|  |  | 科技创新平台建设时效 | 各平台场地（实验室）建设进度是否正常,满分3分。酌情给分 | 3 | 1.5 | 新能源研究院建设进度偏慢，扣1.5分。 |
|  |  | 科技创新平台建设研发人员配备 | 各平台对科研人才投入是否能满足创新能力建设,满分3分，酌情给分。 | 3 | 1.5 | 氟化工研究院、5G创新实验室和医工总院三明分院采用传统考核和职称评聘模式，尚有差距。扣1.5分。 |
| 产出 （40分） | 产出 （40分） | 招商工作 | ①是否有序开展招商工作,满分2分；②是否足额使用招商资金,满分2分。 | 4 | 2 | 招商工作主要由市政府办公室和市工信局实施。得2分；2021年初下达产业链招商资金后，受疫情影响，外出招商次数减少，本笔资金形成较大积淀，对积淀资金使用未做计划性安排以便于统筹资金。扣2分。 |
| 效益 （20分） | 效益 (20分) | 社会 效益 | ①工业园区建设是否有效带动工业投资增长，满分2分；②技术改造资金是否有效带动技改投资增长,满分2分。③城市名片策划宣传是否有效提升城市品牌在全国知名度,满分3分。④“6+1”科技平台对人才、技术、项目、资金等创新资源集聚，补齐创新发展短板、解决企业创新难的问题是否达到目标,满分3分 | 10 | 8 | 全市工业投资实际增长超过10%，增速居全省第3位，其中技改投资增速大幅增长，增幅居全省第2位。得4分。“风展红旗 如画三明”城市品牌在中央媒体多次被正面宣传，有效提升城市影响力、软实力、竞争力，得3分；科技创新平台构架已形成，体制机制不断完善，科技合作逐步展开。但高层次、专业化、系统性的人才团队尚未形成，科研开发和市场（产业）需求结合度不高，科研成果与企业需要的成果要求存在一定差距。扣2分。 |
| 效益 （20分） | 效益 （20分） | 经济 效益 | ①是否促进全市企业扩大技改规模，满分3分，结合绩效了解和获取的资料酌情给分。 | 3 | 3 | 全市千万元以上技改项目总数达582项，其中投产总数259项，完成《三明市实施新一轮技术改造提升行动计划(2018－2020年）》每年目标，得分3分。 |
|  |  | 公众 满意度 | ①项目服务及营商环境是否进一步改善，满分7分，结合绩效了解和获取的资料酌情给分。 | 7 | 5 | 市政协对科研平台的成果进行了肯定，也提出了一些问题，如平台建设进展不平衡、人才激励管理机制不健全、服务成效待提升等，科研平台还有相当大的提升空间。扣2分。 |
| 合 计 |  |  |  | 100 | 80 |  |