绩效评价等级：优（   ）  良（√   ）  中（  ） 差（   ）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评分标准 | 权重 | 指标 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （10分） | 目标设定(7分) | 绩效目标合理性 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划（1分）； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责（1分）； ③是否符合部门制定的中长期实施规划（1分）。 符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应（1分）； ④是否与本年度部门预算资金相匹配（1分）。 符合按各项分值得分，不符合则按各项分值扣分。 | 4 | 4 | 能根据机构职能和年度目标任务，通过设置较为清晰的绩效指标量化部门整体工作，得满分。 |
|  | 预算配置（3分） | 在职人员控制率 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 100%及以下，满分。100%～105%，扣减10%分值。105%～110%，扣减30%分值。110%～120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。 | 1 | 1 | 在职人员数82人，核定编制数99人，在职人员控制率82.83%。 |
|  |  | “三公经费”变动率 | [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 0%及以下，满分。0%～5%，扣减10%分值。5%～10%，扣减30%分值。10%～20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。 | 1 | 1 | 2020年实际支出13.42万元，2019年决算数22.80万元，变动率-41.14%。 |
|  |  | 重点支出安排 | 重点支出安排[重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出],是否保障项目实施。 | 1 | 1 | 全年未发现影响重点项目实施进度的资金安排事项。 |
| 过程 （18分） | 预算管理 (8分) | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有财务管理制度（1分）； ②相关管理制度是否合法、合规、完整（0.5分）； ③相关管理制度是否得到有效执行（0.5分）。 符合则按各项分值得分，不符合则按各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③项目的重大开支是否经过评估论证（0.5分）； ④是否符合部门预算批复的用途（0.5分）； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 符合则按各项分值得分，不符合则按各项分值扣分，扣完为止。 | 3.5 | 2 | 移民项目资金、水土保持工作经费用于其他项目支出，同一项目支出在零余额账户不同帐套列支，部分费用支出不符合规定，合计扣1分；部分凭证审批手续不够完整，扣0.5分。 |
|  |  | 基础信息完善性 | 基础数据信息和会计信息资料是否真实（1分）；完整（0.5分）；准确（0.5分）。 符合则按各项分值得分，不符合则按各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 1 | “三公经费”决算数与账面反映数有差异，会计核算不够规范，会计基础信息完整性欠缺，合计扣1分。 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 是否按规定内容、时限公开预决算信息（0.5分）。 符合则按各项分值得分，不符合则按各项分值扣分，扣完为止。 | 0.5 | 0.5 | 已分别于2020年2月10日、2021年7月28日公开预决算信息。 |
|  | 预算执行(3分) | 结转结余率 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数（含调整额）×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 5%及以下，满分。5%～10%，扣减30%分值。10%～20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。 | 1 | 1 | 结转结余167.58万元，支出预算数4563.29，结转结余率3.67%。 |
| 过程 （18分） | 预算执行(3分) | 公用经费控制率 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 100%及以下，满分。100%～105%，扣减10%分值。105%～110%，扣减30%分值。110%～120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。 | 1 | 1 | 决算批复公用经费支出（商品和服务支出）35.95万元，预算安排101.38万元，公用经费控制率35.46%，得满分。 |
|  |  | “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 100%及以下，满分。100%～105%，扣减10%分值。105%～110%，扣减30%分值。110%～120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。 | 1 | 1 | “三公经费”实际支出数13.42万元，预算安排22万元，“三公经费”控制率61%，得满分。 |
|  | 资产管理（3分） | 管理机制健全性 | 管理制度是否健全，是否合法、合规、完整（1分）。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 管理机制运转有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分)； ②资产购入是否及时入账，年底是否盘点落实，是否账册相符，账实相符（1分）； 符合按各项分值得分，不符合则按各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 2 | 1 | 资产系统中固定资产与财务账上的固定资产金额不一致，年末资产未盘点清查，合计扣1分。 |
|  | 绩效管理（4分） | 预算绩效管理内部机制建设情况 | ①是否成立预算绩效管理领导小组（0.5分）； ②是否制定绩效管理工作流程（0.5分），是否开展落实（1分）。 符合则按各项分值得分，不符合则按各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 2 | 2 | 已成立预算绩效管理领导小组；年度制定绩效管理工作方案，并落实，得满分。 |
| 过程 （18分） | 绩效管理（4分） | 项目绩效自评开展情况 | 绩效自评开展情况：①较好，能够全面反映项目情况（2分）；②一般，能够反映项目部分情况（1分）；③较差，内容空洞（0分）。 | 2 | 1 | 以年度总结反映工作情况，绩效自评表部分反映业务情况，扣1分。 |
| 产出 （45分） | 河长制 （8分） | 河长制 | ①重点工作任务方面，河湖水环境整治提升行动，是否监督完成2020年度河道采砂年度实施方案并公告；是否严格河道采砂许可，控制采砂许可证数比上年下降5%；是否监督落实采砂的日常监管机制；是否监督落实持续高压打击河道非法采砂行为；是否监督完成各县区2018-2019年河湖“清四乱”核查问题的不反弹，不回潮；是否监督完成各县区2020年第一批河湖“四乱”问题的清单整改（3分）。 ②是否推进闽江流域山水林田湖草生态保护修复试点项目建设，推进大田高才、宁化肖家流域断面精准治理和池潭水库、街面水库等主要湖库生态环境保护工程，继续实施小流域巩固提升整治项目，确保全市水环境质量稳中有升（3分）。 ③是否积极履行水域及其岸线的管理、保护；指导重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作（2分）。 | 8 | 7.5 | 年度河湖四乱清理整治完成率98%；协调解决水生态环境问题18个；能积极履行水域及其岸线的管理、保护。2020年我市重要江河湖泊水功能区水质达标率99.64%，结合“问卷星”公众满意度调查结果，河长制扣0.5分。 |
| 产出 （45分） | 水土 保持 （6分） | 水土 保持 | ①重点工作任务方面，年内是否完成水土流失综合治理面积38万亩（2分）。 ②在建项目水土保持监管方面，是否依法落实审批（0.5分）；是否开展水土保持监督检查（0.5分）；是否对已完工的生产项目落实水土保持验收报备并公开（0.5分）；是否依法征收水土保持补偿费（1分）。 ③推广水土保持新技术方面，是否开展监管人员培训、是否落实应用全国水土保持信息化监管系统（1分）；是否开展水土保持宣传（0.5分）。 | 6 | 5.5 | 年度实施水土流失综合治理面积48.68万亩。审批生产建设项目的水土保持方案187项；本级共开展水土保持监督检查53次，检查生产建设项目32项；对完工的生产项目督促生产建设单位开展自主水土保持设施验收，对其报送的验收材料及时审核报备并在门户网站上予以公开；全年市本级共接受水土保持设施验收报备8项；市本级征收水土保持补偿费389.8737万元，对上一年度本级审批且开工项目征收率达100%。年度培训监管人员20人，并利用全国信息化系统矢量化管理。能积极开展水土保持宣传。 评价结合“问卷星”公众满意度调查结果，合计扣0.5分。 |
| 产出 （45分） | 水资源 管理 （5分） | 水资源管理 | ①重点工作任务方面，是否完成省政府“十三五”期间水资源管理“三条红线”控制目标，包括：2020年，全市用水总量控制在27.12亿立方米的目标以内（0.5分），万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量，分别比2015年下降40%和38%（0.5分），农田灌溉水有效利用系数达到0.542（0.5分），水功能区水质达标率88%（0.5分）；是否推进节水载体建设（0.5分）；是否开展县域节水型社会达标建设，完成宁化县、建宁县县域节水型社会达标建设任务（0.5分）。 ②是否组织实施水资源取水许可管理，落实水资源有偿使用制度（0.5分）；开展水资源调查工作（0.5分）。 ③是否积极开展节约用水管理（1分）。 | 5 | 4 | ①2020年全市用水总量22.49亿立方米；万元国内生产总值用水量83立方米、万元工业增加值用水量48立方米，分别完成比2015年下降40%和38%的目标；农田灌溉水有效利用系数0.562；水功能区水质达标率99.64%，比目标任务88%提高11.64%。开展市、县两级水利行业节水机关建设。年度已完成宁化县、建宁县县域建设任务。②2020年度积极落实取水许可登记；市本级征收入库水资源费2109万元；完成调查并组织编制完成2019年市水资源公报；完成全市用水户名录库建设；取水工程核查登记完成1450个。 ③组织编制《三明市落实国家节水行动实施方案》； 实行节水评价登记旬报制度、取水户用水计划管理；进行节水培训、宣传等。结合“问卷星”公众满意度调查结果，扣1分。 |
| 产出 （45分） | 农村水 利水电 （8分） | 东牙溪水库分层取水改造 | ①东牙溪进水口改造工程进度及验收（0.5分）。 ②运行情况是否良好（0.5分）。 | 1 | 1 | 2020年8月开工，2021年9月主体完工，并完成下闸蓄水验收，目前运行良好。 |
|  |  | 东牙溪和薯沙溪水源保护中心筹建期工作经费 | ①是否根据委托管理协议书落实受托方工作履行情况（0.5分）。 ②经费到账后是否及时拨付，有无拖欠（0.5分）。 | 1 | 1 | 中心与中村、莘口乡政府签订水源保护事项协议书，并按周巡查各水源地管护、垃圾转运清理等情况，2020年已支付管理费。 |
|  |  | 贫困人口饮用水安全工程 | ①是否完成我市370个建档立卡贫困村饮水安全巩固提升（1分）。 ②是否持续落实农村饮水安全管理地方人民政府主体责任、水行政主管等部门的行业监管责任、供水单位的运行管理“三个责任”（1分）。 | 2 | 2 | 2020年实现我市370个建档立卡贫困村饮用水水质、水量、用水方便程度、供水保证率均评价为达标。三个责任持续落实。 |
|  |  | 农田灌溉水有效利用系数测算 | ①测算委托服务是否经招标采购（0.5分）。 ②测算服务是否完成，结果是否评审通过（0.5分）。 | 1 | 1 | 2019年度经招标确定委托福建省兴水科技开发有限公司编制，2020年1月经市水利局评审通过，服务费已于2020年9月完成支付。 |
| 产出 （45分） | 农村水 利水电 （8分） | 重点中型灌区节水配套改造 | ①是否完成2019年续建项目及2020年新建项目（0.5分）。 ②是否完成2020年农业水价综合改革面积（0.5分）。 | 1 | 1 | 完成2019年续建项目4个；2020年新建项目11个；2020年农业水价综合改革全市面积55.5万亩，其中水利部门35.5万亩。 |
|  |  | 农村小水电生态改造 | 农村小水电整治提升行动，是否全面完成中央环保督查问题整改验收销号（0.5分），是否监督完成12个县区农村小水电改造任务21座（0.5分）；监督完成在线监控设施安装116座（0.5分）；生态泄流数据接入环保平台714座（0.5）。 | 2 | 2 | 任务全面完成。截止2020年底，全市累计完成农村小水电站生态改造1337座，占比100%；在线监控设施安装1337座，占比100%；接入环保平台联网1337座，占比100%。完成112座水电站退出工作，退出电站装机总容量21036千瓦。 |
|  | 堤防管理（5分） | 2015年沙溪防洪堤三元公交公司段及梅列区东新五路段驳岸应急水毁修复 | 项目是否已完工验收，并支付款项（0.5分）。 | 0.5 | 0.5 | 已完工验收，款项已支付。 |
| 产出 （45分） | 堤防管理（5分） | 排涝站及水泵维保养 | ①是否实行招标采购，完成年度验收，并及时支付服务费（0.5分）。 ②年度是否运行正常（0.5分）。 | 1 | 1 | 经招标确定服务方，并完成验收，年度运行正常，得满分。 |
|  |  | 堤防 服务 | ①是否落实堤防责任人（0.5分）。 ②是否开展巡查、检查，进行安全生产隐患排查（1分）。 ③是否切实摸清主城区堤防现有防洪标准（1分）。 ④是否落实排涝站维修养护（0.5分）。 ⑤是否有序推进水毁修复项目（0.5分）。 | 3.5 | 3 | 堤防管理能落实责任人制度；全年运行基本正常，无重大质量事故；年度开展堤防安全评价并经专家评审，评定市区现有防洪标准为8年一遇左右。但堤防整体移交维护管理，存在一定的滞后性，该指标扣0.5分，得3分。 |
|  | 水旱灾害防御 （3分） | 水旱灾害防御 | ①度汛方面，是否落实本市中型水库大坝汛期防洪调度运用及相关责任人制度（2分）。 ②防旱方面的安排和落实（1分）。 | 3 | 3 | 年度对各水库汛期防洪调度运用计划与防洪抢险应急预案，提出审查意见，并要求严格落实责任人制度。 防旱方面，结合水库等水资源调度，确保居民基本饮用水和生产用水。 全年未发生水旱灾害防御重大事故，得满分。 |
| 产出 （45分） | 水库移 民管理 （3分） | 水库移民管理 | ①中央水库移民管理方面，是否完成资金直补受益移民69617个；是否完成生产开发及配套项目28个；完成库区美丽家园建设52个（2分）。 ②地方水库移民后期扶持管理方面，是否完成生产开发及配套项目16个；完成库区美丽家园建设33个（1分）。 | 3 | 2.5 | 中央水库移民管理方面，完成资金直补受益移民69566个；完成生产开发及配套项目20个；完成库区美丽家园建设34个。地方水库移民后期扶持管理方面，完成生产开发及配套项目5个；完成库区美丽家园建设12个。绩效目标完成55%，考虑到资金到位、项目批复等因素，扣0.5分。 |
|  | 安全生产和质量监管（2分） | 安全生产和质量监管 | 是否开展日常和专项安全生产检查，并落实整改（2分）。 | 2 | 1.5 | 年度开展专项检查及随机检视合计1987人次，并落实整改，整改率99.07%。扣0.5分。 |
|  | 突发 事件 （2分） | 突发 事件 | ①是否有预案（0.5分）；应急物品储备、管理是否到位（0.5分）；模拟演练情况（0.5分）。 ②突发事件报告的及时性，处置的有效性（0.5分）。 | 2 | 2 | 2020年度印发了《三明市区城市超标准洪水防御预案（2020年度）》；完成突发事件物资储备；市级、省级防汛物资三明仓库专人管理；年度开展1次市县联合演练。期间未发生重大防汛抗旱突发事件报告不及时、处置无效事项。 |
| 产出 （45分） | 人才队伍建设情况（1分） | 人才队伍建设情况 | 培养人才情况（1分）。 | 1 | 1 | 年度开展享受国务院津贴候选人报送、高层次人才及实用性人才认定，开展党校及专业技术人员继续教育培训等工作，得满分1分。 |
|  | 课题完成情况 （1分） | 课题完成情况 | 课题完成情况（1分）。 | 1 | 1 | 由我市主导制定的福建地方标准《河（湖）长制工作管理规范》已通过省市场监管局行业评审。 |
|  | 机关 党建 （1分） | 机关 党建 | 是否不断推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，立足本单位实际，定期或不定期开展各党建活动（1分）。 | 1 | 1 | 党建工作能坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合部门履职定期或不定期开展。 |
| 效益 （27分） | 社会效益 (12分) | 社会 效益 | ①是否坚持以人为本，体现社会公平（3分） ②水利工程建设增强防洪抗涝方面（3）。 ③生态环境建设（3）。 ④示范效应（1）。 结合绩效了解的情况和获取的资料及问卷调查酌情给分。 | 12 | 10 | 水源水质管理、建档立卡贫困村饮水安全巩固提升等项目建设，体现了以人为本和社会公平。堤防水利、防汛抗旱建设、水土治理、河湖管理等增强水旱防御能力，进一步推进了水生态文明建设。河湖长管理、将乐县打造“绿水青山”赢得“金山银山”的做法得到国家层面的肯定，具有一定的示范效应。 |
| 效益 （27分） | 经济 效益 （8分） | 经济 效益 | 水资源有效利用、节水行动、生态环境建设对于促进经济发展方面（8分）。 结合绩效了解和获取的资料及问卷调查酌情给分。 | 8 | 6.5 | 年度整体工作开展，对于落实粮食安全，维护我市经济持续稳定发展起到了重要作用。水生态文明建设进一步改善营商环境，又间接提高了经济效益。该指标得6.5分。 |
|  | 行政效 能建设 （2分） | 行政效能建设 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果（2分）。 根据绩效评价获得资料及问卷情况酌情扣分。 | 2 | 2 | 2020年落实“放管服”，“五比五晒”被评为市直部门一等奖；绩效考核保持优秀等次；综治平安工作获得“平安建设先进单位”称号；市河务中心被授予福建省五一劳动奖状。得满分。 |
|  | 社公众 满意度 （5分） | 社公众 满意度 | ①年度是否发生重大投诉事项（1分）。 ②社会公众满意度（4分）。 根据问卷满意度占比得分，95%及以上，满分。95%～85%，得3.5分。85%～80%，得3分。80%～70%，得2.5分。70%～60%，得2分60%以下，不得分。 有重大投诉未决事项不得分。 | 5 | 4.5 | 2020年未发生重大投诉事项；问卷调查61.76%的受访对象表示满意，26.47%的受访对象表示非常满意，该项指标合计得分4.5分。 |
| 合 计 |  |  |  | 100 | 88 |  |